АДМИНИСТРАЦИЯ ИЛЬИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

НОВОПОКРОВСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 09.01.2019 года								№ 1

ст-ца Ильинская

О внесении изменений в постановление администрации Ильинского сельского поселения Новопокровского района от 16.08.2018 года № 86

«Об утверждении муниципальной программы Ильинского сельского поселения Новопокровского района «Формирование современной городской (сельской) среды на территории Ильинского сельского поселения Новопокровского района»»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях содействия решению вопросов местного значения, вовлечения населения в процессы местного самоуправления, создания благоприятных условий проживания граждан, повышения качества реформирования жилищно-коммунального хозяйства, проведения благоустройства наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования:

1. Внести изменения в Муниципальную программу Ильинского сельского поселения Новопокровского района «Формирование современной городской (сельской) среды на территории Ильинского сельского поселения Новопокровского района» и изложить ее в новой редакции (прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление администрации Ильинского сельского поселения Новопокровского района от 16.08.2018 года № 86 «О внесении изменений в постановление администрации Ильинского сельского поселения Новопокровского района от 25.10.2017 года № 112 «Об утверждении муниципальной программы Ильинского сельского поселения Новопокровского района «Формирование современной городской (сельской) среды на территории Ильинского сельского поселения Новопокровского района»».

3.Отделу по общим вопросам администрации Ильинского сельского поселения Новопокровского района (Кулинич) обеспечить официальное обнародование настоящего постановления в установленных местах и разместить его на официальном сайте администрации Ильинского сельского поселения Новопокровского района в информационно -телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

5. Постановление вступает в силу со дня его официального обнародования.

Глава

Ильинского сельского поселения

Новопокровского района							Н.Н.Кулинич

|  | ПРИЛОЖЕНИЕ УТВЕРЖДЕНА |
| --- | --- |
|  | постановлением администрации Ильинского сельского поселения Новопокровского района от 09.01.2019 № 1 |

Муниципальная программа

Ильинского сельского поселения Новопокровского района «Формирование современной городской (сельской) среды на территории Ильинского сельского поселения Новопокровского района»

# Паспорт
муниципальной программы

# Ильинского сельского поселения Новопокровского района

# «Формирование современной городской (сельской) среды на территории Ильинского сельского поселения Новопокровского района»

| Наименование Программы | Формирование современной городской (сельской) среды на территории Ильинского сельского поселения Новопокровского района |
| --- | --- |
| Координатор муниципальной программы | администрация Ильинского сельского поселения Новопокровского района |
| Координаторы подпрограмм | администрация Ильинского сельского поселения Новопокровского района |
| Участники муниципальной программы | муниципальное казенное учреждение «Южное» |
| Подпрограммы муниципальной программы | Не предусмотрены |
| Цели Программы | Создание условий для системного повышения качества и комфорта, функциональности, безопасности и эстетики общественного пространства путем реализации мероприятий по благоустройству парка имени Е.Мезенцева для нужд Ильинского сельского поселения Новопокровского района. Изменение подходов к благоустройству городской (сельской) среды. Изменение уровня планирования и реализации мероприятий по благоустройству городской (сельской) среды. |
| Задачи муниципальной программы | Повышение уровня благоустройства парка имени Е.Мезенцева для нужд Ильинского сельского поселения Новопокровского района. Повышение уровня вовлеченности граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству парка имени Е.Мезенцева. |
| Срок реализации Программы | 2018-2022 год |
| Объемы бюджетных ассигнований Программы | Объем финансирования муниципальной программы Ильинского сельского поселения Новопокровского района составит–16865,1 тыс. рублей, в том числе: из средств федерального бюджета – 11279,4 тыс. рублей, в том числе: 2018 год-0,0 тыс.рублей 2019 год – 11279,4 тыс. рублей 2020 год – 0,0 тыс. рублей 2021 год – 0,0 тыс. рублей 2022 год – 0,0 тыс. рублей из средств краевого бюджета – 3561,9 тыс. рублей, в том числе: 2018 год-0,0 тыс.рублей 2019 год – 3561,9 тыс. рублей 2020 год – 0,0 тыс. рублей 2021 год – 0,0 тыс. рублей 2022 год – 0,0 тыс. рублей из средств местного бюджета – 2023,8 тыс. рублей, в том числе: 2018 год-0,0 тыс.рублей 2019 год – 2023,8 тыс. рублей 2020 год – 0,0 тыс. рублей 2021 год – 0,0 тыс. рублей 2022 год – 0,0 тыс. рублей |
| Целевые индикаторы и показатели Программы | Площадь участка территорий общего пользования. Доля площади благоустроенных муниципальных территорий общего пользования. Доля муниципальных территорий общего пользования, реализованных с трудовым участием граждан, организаций. Количество благоустроенных общественных территорий Площадь озеленения. Количество скамей в парке культуры и отдыха. Количество урн в парке культуры и отдыха. Площадка скейт парка и стоянки автомобилей. Площадь тротуаров и площадок (тротуарная плитка) в парке культуры и отдыха. Ротонда. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | Запуск реализации механизма поддержки мероприятий по благоустройству, инициированных гражданами. Запуск механизмов трудового участия граждан и организаций в реализации проектов по благоустройству. Формирование инструментов общественного контроля реализации проектов по благоустройству. Вовлеченность граждан в реализацию проектов по благоустройству. |

- Характеристика текущего состояния благоустройства

городской (сельской) среды на территории Ильинского сельского поселения Новопокровского района

Комфорт и безопасность жизни конкретного человека обеспечиваются комплексом условий, создаваемых как им самим, так и властью. Современные тренды, такие как смена технологического уклада, эффективное использование всех видов ресурсов (электричество, газ, вода, тепло), активное внедрение информационных технологий ведут к необходимости качественной перестройки городской (сельской) среды.

Современный житель воспринимает всю территорию поселения, как общественное пространство и ожидает от него безопасности, комфорта, функциональности и эстетики. Рационально выстроенная городская (сельская) среда позволяет снизить градус социальной напряженности, поддерживает решение социально-демографических проблем: на освещенных людных улицах ниже уровень преступности, в оживленных парках чаще формируются семейные пары, при наличии безопасных и современных спортивных площадок увеличивается доля населения, регулярно занимающегося спортом, снижается уровень заболеваемости и так далее. В комфортных, современных и безопасных районах поселения формируются творческие и интеллектуальные кластеры, создаются новые точки притяжения талантливых людей, растет востребованность недвижимости, за счет повышения спроса на бытовые услуги создаются новые рабочие места.

Сегодня жителю поселения важно, как обеспечено освещение улиц, обустроены тротуары и общественные пространства, его интересует качество уборки улиц, своевременная и безопасная утилизация коммунальных отходов и многое другое.

Открытые публичные пространства занимают существенное место в структуре поселения: парки, площади, пешеходные улицы составляют сотни километров и квадратных метров пространства.

При этом, ключевое слово здесь — «общественные», потому как коммуникация — основная ценность и смысл проживания в поселении, это то, что формирует культуру сельского образа жизни. Многие из них сохранили исторический облик, другие же были созданы совсем недавно, менялись их функции и роли, но, в данный момент, каждое из них передает дух времени.

По итогам проведения инвентаризации общественных территорий сельского поселения имеется 1 общественная территория, которая  нуждается  в благоустройстве. Других общественных и дворовых территорий не выявлено.

Включение предложений заинтересованных лиц о включении территории общего пользования в муниципальную Программу осуществляется путем реализации следующих этапов:

- проведения общественного обсуждения проекта муниципальной Программы в соответствии с Порядком, утвержденным постановлением администрации Ильинского сельского поселения Новопокровского района;

- рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о включении в муниципальную Программу общественной территории Ильинского сельского поселения Новопокровского района, подлежащей благоустройству.

Одно из наиболее важных общественных пространств на территории  Ильинского сельского поселения - Парк имени Е. Мезенцева. Парк представляет из себя наиболее примечательную особенность станицы.

В настоящее время парк постарел, поредел, но все-таки и в таком виде еще полон очарования. Запущенное состояние многих территорий парка требует скорейшей модернизации. Неухоженность парка, устаревшие аллеи – всё это негативно влияет на эмоциональное состояние и качество жизни населения. Благоустройство общественной территории не отвечает современным требованиям и требует комплексного подхода к благоустройству, включающего в себя:

- благоустройство территории общего пользования, в том числе:

- благоустройство парка, благоустройство территорий возле общественного здания, территории вокруг памятника.

Перечень мероприятий:

- разборка конструкций;

- земляные работы;

- тротуар, площадки для отдыха, прогулочные дорожки, площадка возле памятника, подход к зданию

-тротуар от спортзала до парка;

- покрытие скейт-парка, отмостка вокруг здания ДК;

- ограждение скейт-парка;

- оборудование скейт-парка;

- площадка для игр детей;

- мафы;

- ротонда Диаметр 6,850 м, Высота 4,5 м.;

- озеленение;

- прочие работы.

Адресный перечень территорий общего пользования Ильинского сельского поселения Новопокровского района, на которых планируется благоустройство в текущем году, утверждается в соответствии с Приложением № 1 к муниципальной Программе.

Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на территории общего пользования приводится в соответствии с Приложением № 2 к муниципальной Программе.

Парк в современном пространстве это место пересечения самых разных групп населения, каждая из которых имеет уникальный запрос и стремится получить от своего пребывания там конкретные впечатления. Сервисная модель парка уникальна, так как зависит от его расположения в поселении, значения для местных жителей, ландшафта, транспортной доступности, структуры посетителей. Но неизменной остаётся идея парка, как пространства с одной стороны общественного, а с другой природного.

Публичные пространства являются не столько объектами, призванными решать задачи эстетического характера, но и местами отдыха, спонтанных встреч, прогулок с детьми, занятий спортом, а также культурного производства — в общем, всего многообразия социального взаимодействия жителей и гостей поселения.

До программного подхода мероприятия по благоустройству парка носили точечный, несистемный характер, не имели критериев эффективности и даже минимальных параметров необходимых работ. Не существовало понятных требований к организации современного пространства, в том числе, предполагающих вовлечение в этот процесс самих граждан. Мероприятия в части повышения показателей доступности объектов и услуг для маломобильных групп, как правило, были направлены на обеспечение доступности лишь отдельных объектов.

В этой связи, важно сформировать и поддержать на муниципальном уровне не только тренд о создании комфортной городской (сельской) среды, но и обозначить ее ключевые параметры. Решение проблем состоит в реализации комплекса мероприятий, направленных на создание современной городской (сельской) среды в соответствии с современными требованиями к уровню благоустройства.

1.2 Прогноз развития соответствующей сферы реализации муниципальной программы

# Реализация муниципальной программы Ильинского сельского поселения Новопокровского района  «Формирование современной городской (сельской) среды на территории Ильинского сельского поселения Новопокровского района» (далее муниципальная программа) позволит создать благоприятные условия среды обитания, повысить комфортность проживания населения, увеличить площадь озеленения территорий, улучшить условия для отдыха и занятий спортом.

Выполнение всего комплекса работ, предусмотренных муниципальной  программой, создаст условия для благоустроенности и придания привлекательности общественным территориям Ильинского сельского поселения Новопокровского района.

2. Цели и задачи муниципальной программы.

Целями Программы являются:

- создание условий для системного повышения качества и комфорта, функциональности, безопасности и эстетики общественного пространства путем реализации мероприятий по благоустройству парка имени Е.Мезенцева;

- изменение подходов к благоустройству территорий сельского поселения;

- изменение уровня планирования и реализации мероприятий по благоустройству сельского поселения.

Достижение указанных целей планируется обеспечить решением следующих задач:

- повышение уровня благоустройства парка имени Е.Мезенцева;

- повышение уровня вовлеченности граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории парка имени Е.Мезенцева.

ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

муниципальной программы «Формирование современной городской среды»

| № п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Статус* | Значение показателей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | Количество муниципальных благоустроенных территорий общего пользования | ед. |  | - | 1 | - | - | - |
| 2 | Площадь муниципальных благоустроенных территорий общего пользования | м2 |  | - | 33730,00 | - | - | - |
| 3 | Доля площади муниципальных благоустроенных территорий общего пользования | % |  | - | 100 | - | - | - |
| 4 | Площадь озеленения | м 2 |  | - | 16530,32 | - | - | - |
| 5 | Количество скамей в парке культуры и отдыха | Шт. |  | - | 18 | - | - | - |
| 6 | Количество урн в парке культуры и отдыха | Шт. |  | - | 16 | - | - | - |
| 7 | Площадка скейт парка и стоянки автомобилей | м 2 |  | - | 478 | - | - | - |
| 8 | Площадь тротуаров и площадок (тротуарная плитка) в парке культуры и отдыха | м 2 |  | - | 7787,68 | - | - | - |
| 9 | Ротонда | Шт. |  | - | 1 | - | - | - |

- Сроки реализации программы

Реализация Программы запланирована на 2018-2022 годы.

- Перечень основных мероприятий программы

Перечень основных мероприятий Программы приведен в Приложении № 3 к муниципальной Программе.

5. Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы

5.1. Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее – степень реализации) муниципальной программы определяется степень достижения плановых значений каждого целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы.

5.2. Степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы, рассчитывается по следующим формулам:

для  целевых  показателей,  желаемой  тенденцией  развития  которых является увеличение значений:

СДгппз= ЗПгпф/ ЗПгпп;

для  целевых  показателей,  желаемой  тенденцией  развития  которых является снижение значений:

СДгппз= ЗПгпл/ ЗПгпф, где:

Сдгппз –  степень  достижения  планового  значения  целевого  показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

ЗПгпф –  значение  целевого  показателя,  характеризующего  цели  и  задачи муниципальной  программы,  фактически  достигнутое  на  конец  отчетного периода;

Зпгпп – плановое значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы.

5.3. Степень  реализации  муниципальной программы рассчитывается  по формуле:

М СРгп= ∑СДгппз/ М, где:

Сргп – степень реализации муниципальной программы;

Сдгппз –  степень  достижения  планового  значения  целевого  показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

М  –  число  целевых  показателей,  характеризующих  цели и  задачи муниципальной программы.

При  использовании  данной  формулы  в  случаях,  если  СДгппз>1,  значение Сдгппз принимается равным 1.

При  оценке  степени  реализации  муниципальной  программы ответственным  исполнителем  могут  определяться  коэффициенты  значимости отдельных  целевых  показателей.  При  использовании  коэффициентов значимости приведенная выше формула преобразуется в следующую:

М СРгп = ∑ СДгппз*ki, где:

ki – удельный вес, отражающий значимость показателя, ∑ki=1.

5.4. Эффективность реализации муниципальной программы оценивается в  зависимости  от  значений  оценки  степени  реализации муниципальной программы и оценки эффективности реализации входящих в нее подпрограмм (ведомственных  целевых  программ,  основных  мероприятий)  по  следующей формуле:

j ЭРгп= 0,5* СРгп+ 0,5*∑ЭРп/п*kj/ j, где:

Эргп – эффективность реализации муниципальной программы;

Сргп – степень реализации муниципальной программы;

ЭРп/п – эффективность  реализации  подпрограммы (ведомственной

целевой программы, основного мероприятия);

kj – коэффициент значимости подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного  мероприятия)  для  достижения целей муниципальной программы, определяемый в методике оценки эффективности муниципальной программы ответственным исполнителем. По умолчанию kjо пределяется по формуле:

kj= Фj/Ф, где:

Фj – объем фактических расходов из местного бюджета (кассового исполнения) на реализацию j-той подпрограммы (ведомственной  целевой программы, основного мероприятия) в отчетном году;

Ф  - объем фактических расходов местного бюджета (кассового исполнения) на реализацию муниципальной программы;

j – количество подпрограмм (ведомственных целевых  программ, основных мероприятий).

5.5. Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой в случае, если значение ЭР гп составляет не менее 0,90.

Эффективность реализации муниципальной программы признается средней в случае, если значение ЭР гп составляет не менее 0,80.

Эффективность реализации муниципальной программы признается удовлетворительной в случае, если значение ЭР гп составляет не менее 0,70.

В остальных случаях эффективность реализации муниципальной  программы признается неудовлетворительной.

6.Ресурсное обеспечение реализации программы

на 2018-2022 годы

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы Ильинского сельского поселения «Формирование современной городской (сельской) среды на территории Ильинского сельского поселения Новопокровского района» на 2018-2022 годы осуществляется на условиях софинансирования за счет средств федерального и краевого бюджетов в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 года № 169 «Об утверждении Правил  предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», постановлением главы администрации (губернатора)  Краснодарского края от 14 марта 2017 года № 169  «О внесении изменений в некоторые правовые акты главы администрации (губернатора) Краснодарского края", государственной программой Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 года № 1710 и государственной программой Краснодарского края «Формирование современной городской среды», утвержденной постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 31 августа 2017 года № 655.

Общая потребность в финансовых ресурсах из средств местного бюджета для реализации мероприятий муниципальной программы оценивается в сумме 2023,8 тыс. рублей.

| Годы реализации | Объем финансирования, тыс. рублей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | в разрезе источников финансирования |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| всего | 16865,1 | 11279,4 | 3561,9 | 2023,8 | - |
| 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2019 | 16865,1 | 11279,4 | 3561,9 | 2023,8 | - |
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |

Объем финансирования мероприятий определен исходя из затрат на реализацию проектной документации на объект «Благоустройство парка имени Е. Мезенцева для нужд Ильинского сельского поселения Новопокровского района».

Средства бюджета, направляемые на финансирование мероприятий муниципальной программы, подлежат ежегодному уточнению при принятии решения о бюджете на соответствующий финансовый год.

7. Трудовое участие граждан, организаций, привлекаемых для реализации проектов по благоустройству

Форма трудового участия граждан, организаций, привлекаемых для реализации проектов по благоустройству:

1) выполнение жителями неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации, как например: подготовка объекта (общественной территории) к началу работ (земляные работы, снятие старого оборудования, уборка мусора), и другие работы (покраска оборудования, озеленение территории посадка деревьев, охрана объекта);

2)  предоставление строительных материалов, техники и т.д.;

3) обеспечение благоприятных условий для работы подрядной организации, выполняющей работы и для ее работников (горячий чай, печенье и т.д.).

8. Прогноз ожидаемых результатов реализации программы

По итогам реализации Программы планируется:

1) запустить реализацию механизма поддержки мероприятий по благоустройству, инициированных гражданами;

2) запустить механизмы трудового участия граждан и организаций в реализации проектов по благоустройству;

3) сформировать инструменты общественного контроля реализации проектов по благоустройству;

4) вовлечь граждан в реализацию проектов по благоустройству.

Негативное влияние на реализацию Программы могут оказать следующие факторы:

1) бюджетные риски, связанные с дефицитом краевого и местного бюджета и возможностью невыполнения своих обязательств по софинансированию мероприятий государственной и муниципальной программы;

2) социальные риски, связанные с низкой социальной активностью населения, отсутствием  массовой культуры сооучастия в благоустройстве территорий общего пользования;

3) управленческие (внутренние) риски, связанные с неэффективным управлением реализацией муниципальной программы, низким качеством межведомственного взаимодействия, недостаточным контролем над реализацией Программы.

4) формирование городской (сельской) среды без детальной проработки проекта и учета мнения населения.

9.План реализации программы

| Наименование контрольного события программы | Статус | Ответственный исполнитель | Срок наступления контрольного события (дата) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017-2019 год |  |  |  |  |
|  |  |  | I квартал | II квартал |  | III квартал | IV квартал |
| Контрольное событие № 1 | Проведение общественных обсуждений по проекту Программы |  |  |  |  | сентябрь-октябрь 2017 г. |  |
| Контрольное событие № 2 | Выбор подрядной организации для производства работ по проекту |  | февраль-июнь 2019 г. |  |  |  |  |
| Контрольное событие № 3 | Приемка работ по проекту |  |  |  |  |  | ноябрь 2019 г. |

10. Механизм реализации муниципальной программы

и контроль за ее выполнением

Текущее управление муниципальной Программой осуществляют ее координаторы – Администрация Ильинского сельского поселения

Все координаторы:

- обеспечивают разработку муниципальной Программы, ее согласование с участниками муниципальной Программы;

- формируют структуру муниципальной Программы и перечень участников муниципальной Программы;

- организуют реализацию муниципальной Программы, координацию деятельности участников муниципальной Программы;

- принимают решение о необходимости внесения в установленном порядке изменений в муниципальную Программу;

- несут ответственность за достижение целевых показателей муниципальной Программы;

- осуществляют подготовку предложений по объемам и источникам финансирования реализации муниципальной Программы на основании предложений участников муниципальной Программы;

- разрабатывают формы отчетности для участников муниципальной Программы, необходимые для осуществления контроля за выполнением муниципальной Программы, устанавливает сроки их предоставления;

- проводят мониторинг реализации муниципальной Программы и анализ отчетности, представляемой участниками муниципальной Программы;

- ежегодно проводят оценку эффективности реализации муниципальной Программы;

- готовят ежегодный доклад о ходе реализации муниципальной Программы и оценке эффективности ее реализации (далее - доклад о ходе реализации муниципальной Программы);

- организуют информационную и разъяснительную работу, направленную на освещение цели и задачи муниципальной Программы в печатных средствах массовой информации, на официальном сайте администрации Ильинского сельского поселения Новопокровского района района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сайт);

- размещают информацию о ходе реализации и достигнутых результатах муниципальной Программы на сайте;

- осуществляют иные полномочия, установленные муниципальной Программой.

Координатор муниципальной Программы ежегодно, не позднее 1 декабря текущего финансового года, утверждает согласованный с участниками муниципальной Программы план реализации муниципальной Программы на очередной год и плановый период (далее - план реализации муниципальной Программы) по форме согласно Приложению №4.

В плане реализации муниципальной Программы отражаются:

- контрольные события, оказывающие существенное влияние на сроки и результаты реализации муниципальной Программы (с указанием их сроков и ожидаемых результатов, позволяющих определить наступление контрольного события муниципальной Программы);

- координатор муниципальной Программы и участники муниципальной Программы, ответственные за контрольные события муниципальной Программы.

Основными характеристиками контрольных событий муниципальной Программы является общественная, в том числе социально-экономическая, значимость (важность) для достижения результата основного мероприятия, нулевая длительность, возможность однозначной оценки достижения (0% или 100%), документальное подтверждение результата.

В плане реализации муниципальной Программы необходимо выделять не менее 3 контрольных событий в течение одного квартала, но не более 20 контрольных событий в год.

Координатор муниципальной Программы осуществляет контроль за выполнением плана реализации муниципальной Программы.

В целях обеспечения контроля за выполнением муниципальной Программы ее координатор представляет финансовому органу (должностному лицу)  план реализации муниципальной Программы в течение 3 рабочих дней после их утверждения.

В случае принятия координатором муниципальной Программы решения о внесении изменений в план реализации муниципальной Программы он уведомляет об этом финансовый орган (должностное лицо) в течение 3 рабочих дней после их корректировки.

Мониторинг реализации муниципальной Программы осуществляется по отчетным формам, утверждаемым финансовым органом (должностным лицом).

Координатор муниципальной Программы ежеквартально, до 20-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в финансовый орган (должностному лицу) заполненные отчетные формы мониторинга реализации муниципальной Программы.

Координатор муниципальной Программы ежегодно, до 15 февраля года, следующего за отчетным годом, направляет в финансовый орган (должностному лицу) доклад о ходе реализации муниципальной Программы на бумажных и электронных носителях.

Участники муниципальной Программы в пределах своей компетенции ежегодно в сроки, установленные координатором муниципальной Программы, представляют в его адрес в рамках компетенции информацию, необходимую для формирования доклада о ходе реализации муниципальной Программы.

Доклад о ходе реализации муниципальной Программы должен содержать:

- сведения о фактических объемах финансирования муниципальной Программы в целом и по каждому основному мероприятию, включенному в муниципальную Программу в разрезе источников финансирования и главных распорядителей (распорядителей) средств местного бюджета;

- сведения о фактическом выполнении основных мероприятий с указанием причин их невыполнения или неполного выполнения;

- сведения о соответствии фактически достигнутых целевых показателей реализации муниципальной Программы и входящих в ее состав основных мероприятий плановым показателям, установленным муниципальной Программой;

- оценку эффективности реализации муниципальной Программы.

К докладу о ходе реализации муниципальной Программы прилагаются отчеты об исполнении целевых показателей муниципальной Программы и входящих в ее состав основных мероприятий, сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями в сфере реализации муниципальной Программы.

В случае расхождений между плановыми и фактическими значениями объемов финансирования и целевых показателей координатором муниципальной Программы проводится анализ факторов, и указываются в докладе о ходе реализации муниципальной программы причины, повлиявшие на такие расхождения.

По муниципальной Программе, срок реализации которой завершился в отчетном году, координатор муниципальной Программы представляет финансовому органу (должностному лицу) доклад о результатах ее выполнения, включая оценку эффективности реализации муниципальной Программы за истекший год и весь период реализации муниципальной Программы.

Финансовый орган (должностное лицо) ежегодно, до 1 июня года, следующего за отчетным, формирует и представляет Совету сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных Программ, подготовленный на основе докладов о ходе реализации муниципальных Программ, представленных координаторами муниципальных программ, который содержит:

- ранжированный перечень муниципальных Программ по значению их эффективности, рассчитанной в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальной Программы;

- сведения об основных результатах реализации муниципальных Программ за отчетный период;

- сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей муниципальных Программ за отчетный год;

- сведения об исполнении расходных обязательств муниципального образования;

- при необходимости - предложения об изменении форм и методов управления реализацией муниципальной Программы, о прекращении или об изменении начиная с очередного финансового года, ранее утвержденной муниципальной Программы, в том числе необходимости изменения объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной Программы, а также о применении предусмотренных законодательством Российской Федерации мер ответственности в отношении - координаторов муниципальной Программы (подпрограмм) и участников муниципальной Программы за недостижение запланированных результатов реализации муниципальной Программы.

Глава

Ильинского сельского поселения

Новопокровского района			           			Н.Н.Кулинич

Приложение № 1

к муниципальной программе

«Формирование современной

городской (сельской) среды на территории Ильинского

сельского поселения Новопокровского района»

Адресный перечень территории общего пользования Ильинского сельского поселения Новопокровского района,

на которых планируется благоустройство

| № п/п | Адрес территории общего пользования Ильинского сельского поселения Новопокровского района | Наименование мероприятия по благоустройству территории общего пользования | Объем в натуральных показателях, ед.изм. | Ответственные лица |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2019 год |  |  |  |  |
| 1 | ст.Ильинская ул. Ленина | Благоустройство парка имени Е.Мезенцева для нужд Ильинского сельского поселения Новопокровского района | 1 | Н.Н.Кулинич |

Глава

Ильинского сельского поселения

Новопокровского района													Н.Н.Кулинич

Приложение № 2

к муниципальной программе

«Формирование современной

городской (сельской) среды на территории Ильинского

сельского поселения Новопокровского района»

Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства,

предлагаемых к размещению на общественной территории.

Глава

Ильинского сельского поселения

Новопокровского района												Н.Н.Кулинич

Приложение № 3

к муниципальной программе

«Формирование современной

городской (сельской) среды на территории Ильинского

сельского поселения Новопокровского района»

Перечень основных мероприятий муниципальной программы «Формирование современной

городской (сельской) среды на территории Ильинского

сельского поселения Новопокровского района»

| № п/п | Наименование мероприятий | Статус | Источник финансирования | Объем финансирования всего (тыс. руб.) | В том числе по годам |  |  |  |  | Непосредственный результат реализации мероприятия | Муниципальный заказчик, главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств, исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Цель |  | Повышение качества и комфорта современной городской среды на территории Ильинского сельского поселения Новопокровского района |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Задача |  | Создание условий для системного повышения качества и комфорта современной городской среды Ильинского сельского поселения Новопокровского района |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Благоустройство общественных территорий, включая проектно-сметные работы и услуги экспертизы |  | всего | 16865,1 | 0 | 16865,1 | 0 | 0 | 0 | Благоустройство общественных территорий: 2019 г. – 1 ед., | Администрация Ильинского сельского поселения |
|  |  |  | федеральный бюджет | 11279,4 | 0 | 11279,4 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | краевой бюджет | 3561,9 | 0 | 3561,9 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | бюджет сельского поселения | 2023,8 | 0 | 2023,8 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | ИТОГО |  | всего | 16865,1 | 0 | 16865,1 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 11279,4 | 0 | 11279,4 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | краевой бюджет | 3561,9 | 0 | 3561,9 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | бюджет сельского поселения | 2023,8 | 0 | 2023,8 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |

Глава

Ильинского сельского поселения

Новопокровского района													Н.Н.Кулинич

Приложение № 4

к муниципальной программе

«Формирование современной

городской (сельской) среды на территории Ильинского сельского поселения Новопокровского района»

План реализации

основных мероприятий муниципальной программы

Ильинского сельского поселения Новопокровского района

«Формирование современной городской (сельской) среды на территории Ильинского

сельского поселения Новопокровского района на 2018-2022 гг.»

| Номер и наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Основные направления реализации | Связь с показателями Программы (подпрограммы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начала реализации | окончания реализации |  |  |  |
| Задача 1 |  |  |  |  |  |  |
| 1. Основное мероприятие Благоустройство парка имени Е.Мезенцева для нужд Ильинского сельского поселения Новопокровского района | Администрация Ильинского сельского поселения | 2019 г | 2019 г. | Создание комфортных микросоциальных условий на территориях общего пользования | Благоустройство | Показатель 1 (количество благоустроенных территорий общего пользования) |

Глава

Ильинского сельского поселения

Новопокровского района												Н.Н.Кулинич

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5

к муниципальной программе «Формирование

современной городской (сельской) среды

Ильинского сельского поселения

Новопокровского района»

ПОРЯДОК

разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн - проектов благоустройства общественных территорий, включенных в муниципальную программу «Формирование современной городской (сельской) среды Ильинского сельского поселения Новопокровского района».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

- Общие положения

1.1. Настоящий Порядок регламентирует процедуру разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн - проектов благоустройства общественных территорий, включенных в Программу.

1.2. Под дизайн - проектом понимается графический и текстовый материал с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению (далее – дизайн-проект).

Содержание дизайн - проекта зависит от вида и состава планируемых к благоустройству работ. Это может быть как проектная, сметная документация, так и упрощенный вариант в виде изображения территории общего пользования с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению.

1.3. Под общественной территорией понимается территория общего пользования, которой беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц соответствующего функционального назначения (в том числе площади, улицы, пешеходные зоны, береговые полосы водных объектов общего пользования, скверы, парки).

1.4. К заинтересованным лицам относятся: граждане и организации, направившие предложения о включении общественной территории, подлежащей благоустройству, в Программу для рассмотрения на комиссии по отбору предложений граждан и организаций о включении общественных территорий в Программу.

2. Разработка дизайн - проектов

2.1. Разработка дизайн - проектов в отношении благоустройства общественных территорий осуществляется в соответствии с Правилами благоустройства территории Ильинского сельского поселения Новопокровского района Краснодарского края, требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, а также действующими строительными, санитарными и иными нормами и правилами.

2.2. В дизайн - проект включается текстовое и визуальное описание проекта благоустройства, в том числе общий план благоустройства территории, перечень (в том числе визуализированный) элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на соответствующей территории, а также проектно-сметную документацию, схему размещения элементов благоустройства (малые архитектурные формы, элементы озеленения, и т.д.).

2.3. Разработка дизайн-проекта общественной территории осуществляется администраций Ильинского сельского поселения Новопокровского района в течение 5 рабочих дней со дня утверждения протокола комиссии по проведению отбора предложений граждан и организаций о включении общественных территорий в Программу.

3. Обсуждение с заинтересованными лицами дизайн - проекта

3.1. В целях обсуждения и утверждения дизайн - проекта благоустройства общественной территории, Администрация уведомляет заинтересованных лиц о готовности дизайн-проекта.

3.2. Заинтересованные лица в течение 5 рабочих дней обеспечивают обсуждение дизайн-проекта, согласовывают или представляют письменные замечания и (или) предложения для доработки дизайн-проекта.

3.3. При наличии мотивированных замечаний дизайн-проект дорабатывается и повторно направляется заинтересованным лицам для согласования в срок, не превышающий 5 рабочих дней со дня получения доработанного дизайн-проекта.

4. Утверждение дизайн - проекта

4.1. Утверждение дизайн-проекта осуществляется распоряжением администрации Ильинского сельского поселения Новопокровского района после согласования дизайн-проекта с заинтересованными лицами.

4.2. Дизайн-проект на благоустройство общественной территории утверждается в двух экземплярах, в том числе один экземпляр хранится у уполномоченных лиц.

4.3. Утвержденные дизайн-проекты размещаются на официальном сайте администрации Ильинского сельского поселения Новопокровского  района в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет»

Глава

Ильинского сельского поселения

Новопокровского района					Н.Н. Кулинич