**АДМИНИСТРАЦИЯ ИЛЬИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**НОВОПОКРОВСКОГО РАЙОНА**

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

от 27.02.2017 года № 13-р

ст-ца Ильинская

**О проведении двухмесячника и субботника по благоустройству и наведению санитарного порядка на территории**

**Ильинского сельского поселения**

 В целях обеспечения должного санитарного порядка, выполнения неотложных работ по благоустройству территории в Ильинском сельском поселении, на основании распоряжения главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 15.02.2017 года «О проведении Всекубанского двухмесячника и субботника по благоустройству и наведению санитарного порядка на территориях поселений Краснодарского края»:

1.Организовать проведение на территории Ильинского сельского поселения с 01 марта 2017 года по 30 апреля 2017 года Всекубанского двухмесячника по благоустройству и наведению санитарного порядка территории населенного пункта.

1.1 Организовать проведение на территории Ильинского сельского поселения 8 апреля 2017 года – Всекубанского субботника по благоустройству и наведению санитарного порядка территории населенного пункта.

2.Создать комиссию по организации и проведению Всекубанского двухмесячника и Всекубанского субботника(приложение № 1).

3.Руководителям предприятий, организаций, учреждений, учебных заведений, главам КФХ и населению:

3.1. Провести организаторскую работу по обеспечению силами предприятий, организаций, учреждений, учебных заведений, КФХ и населения, выполнения работ по благоустройству и санитарной очистке придомовых, внутриквартальных территорий, улиц, площадей, спортивных сооружений, зеленых зон, мест торговли, авто остановок, кладбищ, мемориалов, памятных знаков, а также приведение в порядок фасадов зданий, ограждений частных домовладений, территорий, закрепленных за предприятиями и организациями.

3.2. Провести инвентаризацию заложенных ранее рощ, скверов, парков и других зеленых зон отдыха поселения, продолжить работу по их благоустройству, обрезке деревьев и кустарников, посадке новых саженцев и уходу за ними.

3.3. Обеспечить ликвидацию стихийных свалок на территории населенного пункта, обратив особое внимание на места массового отдыха населения и лесопосадки.

3.4. Провести расчистку, обустройство, восстановление искусственных и естественных систем по отводу ливневых и паводковых вод, предотвратив тем самым возможность подтопления территорий.

4.На территории сельского поселения в период месячника объявить каждую пятницу «санитарным днем».

5.Оповестить население о наведении должного санитарного порядка во дворах и прилегающих к ним территориях через председателей ТОС, председателей уличных комитетов.

6.Закрепить территорию Ильинского сельского поселения за организациями, учреждениями и КФХ. (Приложение № 3).

7.Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на специалиста 2 категории по работе с населением, по вопросам землепользования, ЛПХ, ЖКХ и регулирования градостроительной и архитектурной деятельности Н.Н.Кондратенко.

8.Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Глава

Ильинского сельского поселения

Новопокровского района Н.Н.Кулинич

 **ПРИЛОЖЕНИЕ № 1**

 к распоряжению администрации

 Ильинского сельского поселения

 от 27.02. 2017 года № 13-р

**Состав комиссии по организации и проведению Всекубанского двухмесячника и Всекубанского субботника на территории населенного пункта и эксплуатацией объектов внешнего благоустройства**

|  |  |
| --- | --- |
| Кулинич Николай Николаевич | глава Ильинского сельского поселения, председатель комиссии |
| Кондратенко Наталья Николаевна | специалист по работе с населением,по вопросам землепользования, ЛПХ, ЖКХ и благоустройства, секретарь комиссии |
| **Члены комиссии** |
| Кобзева Елена Александровна | заместитель главы по социальным вопросам и доходам |
| Стрельникова Наталья Витальевна | специалист 2 категории по работе с населением и КФХ |
| Иванищева Валентина Николаевна | председатель ТОС № 1 |
| Михайлова Наталья Николаевна | председатель ТОС № 2 |
| Леонова Татьяна Викторовна | председатель ТОС № 3 |
| Кожанкова Антонина Михайловна | председатель ТОС № 4 |
| Заварзина Наталья Алексеевна | председатель ТОС № 5 |
| Кузнецов Сергей Владимирович | директор МБОУ СОШ № 17 |
| Горбунова Валентина Ивановна | директор МБОУ СОШ № 16 |
| Гайдухина Ольга Викторовна | заведующая МБДОУ № 4 |
| Сидоренко Любовь Владимировна | заведующая МБДОУ № 14 |
| Соколова Светлана Александровна | зав.отд.№ 8 Ильинского филиала ЦСО |
| Федина Вера Владимировна | зав.складом ОАО «Россия» |

Специалиста 2 категории по работе

с населением, по вопросам землепользования,

ЛПХ, ЖКХ и регулирования градостроительной

и архитектурной деятельности Н.Н.Кондратенко

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к распоряжению администрации

Ильинского сельского поселения

от 27.02. 2017 года №13-р

**СВЕДЕНИЯ**

**по Ильинскому сельскому поселению о выполненных работах в ходе проведения Всекубанского двухмесячника по благоустройству и наведению санитарного порядка территории населенного пункта**

 **за период с 01 марта по 30 апреля 2017 года.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование работ | Ед.изм. | Объем выполненных работ  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_г. |
| 1 | Посажено деревьев | шт |  |
| 2 | Посажено кустарников | шт. |  |
| 3 | Засеяно газонов | м |  |
| 4. | Очищено от мусора территорий, площадей, парков, скверов, кладбищ. | м2 |  |
| 5. | Приведено в надлежащее состояние улиц | км |  |
| 6. | Приведено в порядок и отремонтировано придомовых контейнерных площадок | ед |  |
| 7. | Отремонтировано дорог | км |  |
| 8. | Отремонтировано тротуаров | м2 |  |
| 9. | Установлено урн для сбора мусора в местах общего пользования | шт. |  |
| 10. | Приведено в порядок искусственных и естественных водоотводных систем | км |  |
| 11. | Ликвидировано несанкционированных свалок | шт |  |
| 12. | Отреставрировано фасадов зданий | ед. |  |
| 13. | Отремонтировано и окрашено ограждений индивидуальных домовладений | ед. |  |
| 14. | Отремонтировано детских площадок на придомовых территориях | ед. |  |
| 15. | Отремонтировано (заменено)Водопроводных систем | км/км |  |
| 16. | Принято участие | тыс.чел. |  |

Специалист по работе

с населением, по вопросам

землепользования, ЛПХ, ЖКХ

и регулирования градостроительной

и архитектурной деятельности Н.Н.Кондратенко

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

 к распоряжению администрации

 Ильинского сельского поселения

 от 27.02.2017 № 13-р

 **Закрепление территории Ильинского сельского поселения за организациями, учреждениями и КФХ для наведения и поддержания санитарного порядка**

1.ОАО «За мир» - ул.Первомайская от ц/склада до ул.Гагарина, пер.Комсомольский от ц/склада до ул.Кубанской, ул.Кубанская обе стороны.

Территория хоз.двора, автогаража, ЦРМ, машинного двора, ГСМ, прод.склад, МТФ, СТФ, дорога от СТФ до мостика ул.Кавказской, закрепленная территория кладбища.

Ответственные: ген.директор ОАО «За Мир» В.В.Бондаренко

2. ОАО «Россия» - ул.Крылова, территория правления, хозяйственного двора, автогаража, стройдвора, молокоцеха, бойни, мехмастерских, территория Дома ветеранов, закрепленная территория кладбища.

Ответственные: директор ОАО «Россия» Г.В.Бондаренко

3. ул.Кирпичная от МТФ до свалки обе стороны.

Ответственные: И.И.Азаров-ИП глава к/х

Н.А.Заварзина – председатель ТОС

4. ул.Кавказская от дома Демьяненко В.А. до дома Носова Н.В. обе стороны.

Ответственные: В.А. Демьяненко – ИП глава к/х

Г.В.Мачнев - ИП глава к/х

О.П.Носова - ИП глава к/х

Н.А.Заварзина – председатель ТОС

5. ул.Кавказская от дома В.И.Мачнева до ул.Гагарина.

Ответственные: В.И.Мачнев – ИП глава к/х

Н.А.Заварзина – председатель ТОС

6. ул.Кавказская от ул.Гагарина до дома Жихарева В.В.

Ответственные: В.А.Турбинов– ИП глава к/х

Г.В.Кобзев – ИП глава к/х, атаман Ильинского

 хуторского казачьего общества

7. ул.Кавказская от дома Киреева П.И. до конефермы обе стороны.

Ответственные: В.В.Булгаков – ИП глава к/х

Н.А.Заварзина – председатель ТОС

8. ул.Первомайская от Криушанского моста до дома Кузнецовой Л.С.

Ответственные: Э.А.Авдеева – ИП глава к/х

М.П.Родькин – ИП глава к/х

А.М.Кожанкова– председатель ТОС

9. ул.Первомайская от дома Мачнева А.И. до ул.Гагарина

Ответственные: –А.М.Кожанкова, председатель ТОС

Мачнев В.И. –ИП глава к/х

10.ул.Первомайская от молокоцеха до дома Малыхина Н.И. обе стороны.

Ответственные: С.В.Мезенцев–ИП глава к/х

Н.Н.Дорохова – ИП глава к/х

Н.В. Киреева– председатель уличного комитета

11. ул.Пушкина от ул.Гагарина до Криушанского моста.

Ответственные: Р.И.Ходыкина – ИП глава к/х

Г.Г.Сапегина – ИП глава к/х

В.И.Першин– председатель уличного комитета

12. ул.Пушкина от ул.Гагарина до пер.Комсомольского.

Ответственные: А.А.Чеснаков–ИП глава к/х

О.В.Ахмылова – ИП глава к/х

А.М.Кожанковапредседатель ТОС

13.ул.Пушкина от пер.Комсомольского до дома Захарова Н.И. обе стороны

Ответственные: Г.В.Ткаченко – ИП глава к/х

И.И.Дыбова - ИП глава к/х

А.М.Кожанкова– председатель ТОС

14. ул.Чапаева от ул.Первомайской до ул.Красной.

Ответственные: Б.В.Севодин–ИП глава к/х

А.М.Журавлев–ИП глава к/х

О.С.Иванищева – председатель уличного комитета

15. ул.Ленина от пер.Комсомольского до дома Рассказовой Н.В.

 Ответственные: А.Н. Мачнев - ИП глава к/х

С.Н.Хаженцев - ИП глава к/х

Н.С.Глушкова - председатель уличного комитета

16.Прилегающая территория к д/саду № 14 по ул.Набережная и ул.Красная, закрепленная территория кладбища .

Ответственные: Л.В.Сидоренко–зав.д/садом № 14

 17.Прилегающая территория к д/саду № 4 по ул. Первомайская закрепленная территория кладбища

Ответственные: О.В.Гайдухина – зав.д/садом № 4

18.Прилегающая территория СДК до администрации,

закрепленная территория кладбища

Ответственные: А.Г.Астафьева - директор МКУ «Ильинский СДК»,

 Подопригора Т.П. – директор МУК «Ильинская поселенческая библиотека».

19.Прилегающая территория к аптеке и администрации сельского поселения,

закрепленная территория кладбища

Ответственный: Н.Н.Кондратенко-специалист по работе с населением по вопросам землепользования, ЛПХ, ЖКХ и регулированию градостроительной и архитектурной деятельности.

20. Прилегающая территория к филиалу соц.обслуживания, закрепленная территория кладбища

Ответственные: С.А.Соколова – зав.отд.№8 Ильинского филиала ЦСО

21. Прилегающая территория к МКУ «Южное».

Ответственные: С.В.Петрушков – директор МКУ «Южное»

 Закрепленная территория кладбища

22.Территория сельпо и прилегающая территория,

закрепленная территория кладбища

Ответственные: А.П.Воробьева – председатель сельпо

23.Пер.Базарный.

Ответственные: В.И.Турищев – ИП глава к/х

24.ул.Ленина от дома Федорова Г.Н. до ул.Гагарина

Ответственные: С.В.Черепов–ИП глава к/х

А.В.Бобров – ИП глава к/х

Н.С.Глушкова– председатель уличного комитета

25.ул.Ленина от ул.Гагарина до ул.Чапаева.

Ответственные: В.В.Ампилов–ИП глава к/х

О.С.Иванищева – председатель уличного комитета

26.ул.Красная от МТФ №1 до моста

Ответственные: В.В.Бондаренко – ген.директор ОАО «За мир»

27. ул.Красная от моста до ул.Гагарина.

Ответственные:В.И.Забнин – председатель СПК «Тополек»

А.Г.Леонова- председатель ТОС

28. ул.Красная от ул.Гагарина до пер.Комсомольского

Ответственные: А.А.Данилин–ИП глава к/х

А.Г.Леонова – председатель ТОС

29.ул.Красная от пер.Комсомольского до дома Кучапина М. обе стороны

Ответственные: Г.В.Подорин-ИП глава к/х

 В.В.Подорин – ИП глава к/х

А.Г.Леонова – председатель уличного комитета

30. ул.Красная от дома Кучапина М.С. до дома Тарасова и до СТФ

Ответственные: А.Г.Леонова – председатель ТОС

 А.В. Дурницкий - ИП глава к/х

Г.Л.Леденев - ИП глава к/х

31. ул.Садовая от дома Климова Г.В. до пер.Пионерского

Ответственные: Г.В.Климов – ИП глава к/х

О.Н.Краснова – ИП глава к/х

 В.Е.Дыбов – председатель уличного комитета

32. ул.Садовая от пер.Пионерского до пер.Комсомольского

Ответственные: Н.А.Яковцова – ИП глава к/х

В.Е.Дыбов – председатель уличного комитета

33. ул.Садовая от пер.Комсомольского до дома Черкашина П.С.

Ответственные: Р.В.Абсолямова – председатель уличного комитета

А.В.Астрецов–ИП глава к/х

34. ул.Пролетарская от дома Резенькова Н.А. до пер.Пионерского

Ответственные :И.А.Турищев–ИП глава к/х

Н.Н.Михайлова– председатель уличного комитета

35. ул.Пролетарская от пер.Пионерского до пер.Комсомольского

Ответственные: А.А.Прокофьев–ИП глава к/х

Н.Н.Михайлова– председатель уличного комитета

36.ул.Пролетарская от дома Животова В.С. до дома Шарапова М.П.

Ответственные: В.А.Спесивцева – ИП глава к/х

 Н.Н.Михайлова– председатель уличного комитета

37. пер.М.Горького

Ответственные: А.А.Курбатов – ИП глава к/х

 Н.Н.Михайлова– председатель ТОС

38.пер.Украинский

Ответственные: Е.В.Шилов–ИП глава к/х

 Н.Н.Михайлова – председатель ТОС

39.ул.Крылова от дома Ивлева В,К.. до пер.Пионерского

Ответственные: В.Н.Канищев–ИП глава к/х

В.Н.Спесивцев – ИП глава к/х

Н.Н.Михайлова – председатель ТОС

40.ул.Крылова от пер.Пионерского до пер.Комсомольского (южная)

Ответственные: В.В.Пшонкин–ИП глава к/х ,

А.В.Ампилов – ИП глава к/х

Н.Н.Михайлова – председатель ТОС

41. ул.Крылова от пер.Пионерского до пер.Комсомольского

Ответственные: Теплов П.А. ИП глава к/х

 Возисов Р.И.-ИП глава к/х

42.пер.Комсомольский от ГСМ. ОАО «Россия» до больничного моста

Ответственные: А.А.Курбатов–ИП глава к/х

43.ул.Мира от дороги к дому ветеранов до пер.Пионерского

Ответственные: А.А.Благов – ИП глава к/х

В.Н.Иванищева – председатель ТОС

44. ул.Мира от пер.Пионерского до пер.Комсомольского

Ответственные: А.А.Благов – ИП глава к/х

В.Н.Иванищева – председатель ТОС

45.ул.Мира от дома Таланцева Н.В. до конца

Ответственные: Н.В.Таланцев – ИП глава к/х

В.Н.Иванищева– председатель ТОС

46.ул. Широкая

Ответственный: В.П.Шарапова – председатель уличного комитета

47.ул.Казачья

Ответственная: Л.В.Ревякина–ИП глава к/х

 В.П.Шарапова – председатель уличного комитета

48. ул.Школьная

Ответственный: В.Н.Пшонкин – ИП глава к/х

В.Н.Иванищева – председатель ТОС

49.ул.Леушковская

Ответственные: М.А.Марченко – ИП глава к/х

В.Н.Иванищева – председатель ТОС

50.пер.Калинина

Ответственный: П.Н.Цыбульский – ИП глава к/х

Н.Н.Михайлова– председатель ТОС

51.пер.Майкопский

Ответственные: В.А.Кузнецов–ИП глава к/х

Н.Н.Михайлова– председатель ТОС

52.пер.Пионерский от ул.Крылова (север) до ул.Крылова (юг), закрепленная территория парка, закрепленная территория кладбищаОАО «Россия», стадион ул. Крылова, прилегающая территория школы № 17.

Ответственные: С.В.Кузнецов – директор СОШ № 17

53.пер.Комсомольский от ул.Ленина до ул.Пушкина до СДК, двор школы, закрепленная территория парка, прилегающая территория школы

№ 16,территория бывшего д/с № 14 и прилегающая территория до дороги пер. Комсомольский, закрепленная территория кладбища.

Ответственные: В.И.Горбунова – директор СОШ № 16

54.ул.Пушкина (южная сторона) от ул.Гагарина до ул.Чапаева, двор предприятия и прилегающая территория участка РЭС,

 закрепленная территория кладбища

Ответственные: В.В.Демидов – мастер участка

А.М.Кожанкова– председатель ТОС

55. ул.Гагарина – прилегающая территория ООО ИТИС по ул.Пушкина

Ответственные: А.А.Попов – предприниматель

 А.М.Кожанкова– председатель ТОС

56. ул.Гагарина от церкви до ул.Пушкина. Прилегающая территория и двор, закрепленная территория кладбища

Ответственные: А.А.Астрецов – Ильинский газовый участок «Новопокровскаярайгаз»

57.ул.Первомайская территория прилегающая

ООО СХП «Дмитриевское» (миниэлеватор), закрепленная территория кладбища.

Ответственные: Шестопалов В.П.

58.ул.Фрунзе

Ответственные: В.И.Мачнев – ИП глава к/х

 Н.И.Кондратенко – председатель уличного комитета

59.ул.Набережная

Ответственные: Г.В.Малыхина , председатель уличного комитета

60.ул.Веселая

Ответственные: А.Н.Никитин–ИП глава к/х

Н.А.Заварзина – председатель ТОС

61.ул.Крымская

Ответственные: С.П.Соколов–ИП глава к/х

Г.В.Мачнев – ИП глава к/х

Н.А.Заварзина – председатель ТОС

62.пер.Комсомольский до больничного моста, Ильинская участковая больница прилегающая территория,

 закрепленная территория кладбища

Ответственные –Чеснакова Елена Викторовна– старшая мед. сестра участковой больницы

63.ул.Красная – филиал сбербанка прилегающая территория

Ответственные: Е.В.Кокорина – зав.филиалом № 1802/046,закрепленная территория кладбища

64.ул.Красная – почта, узел связи, прилегающие территории,

 закрепленная территория кладбища

Ответственные:И.Н.Лобанова – нач. ФГУП «Почта России» Тихорецкий почтамп, О.В.Тарасенко – нач.отдела почтовой связи

П.А.Докукин–электромонтер Новопокровского цеха связи

65.Прилегающая территория, закрепленная территория кладбища

Ответственные: Субботин Р.Н. – начальник Филиала ГКУ КК «Управления ПБ, ЧС и ГО» ПЧ № 16

66.Прилегающая территория МАЗС № 195, ул. Гагарина от ул. Кавказская до МАЗС обе стороны, закрепленная территория кладбищаОАО «Россия».

Специалист по работе

с населением, по вопросам

землепользования, ЛПХ, ЖКХ

и регулирования градостроительной

и архитектурной деятельности Н.Н.Кондратенко